**Risk Register**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Rank** | **Risk** | **Description** | **Category** | **Root**  **Cause** | **Triggers** | **Potential**  **Responses** | **Risk**  **Owner** | **Probability** | **Impact** | **Status** |
| **R44** | 1 | Power outage | Mati listrik saat proses pengerjaan proyek | Technology Risk | Gangguan teknologi | Tim menyadari bahwa Power Outage dapat terjadi dikarenakan beberapa hal seperti petir dan gangguan jaringan/transmisi listrik. | Tim mengantisipasi dengan tidak lupa mengesave setiap langkah pengerjaan proyek. | Our Project Manager | Medium | High | Tim lebih berhati- hati dalam mengerjakan proyek |
| **R21** | 2 | Time Estimate | Pengerjaan Proyek dengan Waktu yang telah dientukan | People Risk | Proyek dikerjakan melebihi waktu yang telah ditentukan | Manager Proyek menyadari bahwa proyek tidak dapat selesai pada waktu yang ditentukan | PM memberikan penambahan waktu pengerjaan proyek dan membantu menyelesaikan bagian proyek yang belum terselesaikan | Our Project Manager | Medium | High | PM melakukan pertemuan setiap minggu untuk mengontrol perkembangan pengerjaan proyek |
| **R7** | 3 | Lost Connection Internet | Hilangnya koneksi internet saat pengerjaan proyek | Technology Risk | Gangguan jaringan | Anggota Tim menyadari gangguan jaringan dapat terjadi kapan dan dimana saja | PM dan anggota tim mecari tempat yang memiliki jaringan internet yang kuat. | Our Project Manager | Medium | Medium | PM menyediakan tempat dengan fasilitas jaringan internet yang kuat dan stabil |
|  | 4 | Lost Member Kontak | Hilang kontak Anggota | People Risk | Anggota tidak hadir pada petemuan kelompok dan tidak mengerjakan proyek | PM dan anggota tim menyadari anggota yang tidak pernah hadir pada pertemuan kelompok | PM dan anggota tim berusaha menghubungi anggota yang tidak pernah hadir pada pertemuan kelompok dan mencaritau alasaanya | Our Project Manager | Medium | Medium | PM dan anggota tim memiliki kontak aktif  masing- masing anggota dan mengadakan pertemuan rutin mingguan. |